黑龙江省绥化市

安达市九洲火山250MW光伏发电项目

围栏施工工程

招标公告

招标人：安达市九洲火山发电有限责任公司

编  号： JZNY-GFFD-ZBWJ-2024-06

投标须知前附表

| 项号 | 主 要 内 容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程说明： 工程名称：黑龙江省绥化市安达市九洲火山250MW光伏发电项目 场区围栏施工工程（按图施工，预计工程量约8800米，以最终工程量结 算，包含土建施工、围栏安装、围栏设备保管；除围栏甲供外，其余材 料由乙方负责）质保两年，两年中围栏基础下沉，围栏变形，负责免费维修。 建设地点：安达市火石山镇内 工程规模和性质：本工程为新建250MW光伏发电项目 质量标准：全面达到国家现行颁布标准 工期要求：工程开工日到工程移交：20日历天 |  |
| 2 | 合同名称：黑龙江省绥化市安达市九洲火山250MW光伏发电项目场区围栏施工工程 |  |
| 3 | 付款方式：按照工程节点电汇或银行汇票 |  |
| 4 | 招 标 时间表 | 发售招标文件：2024年4月29日至2024年5月7日 投标截止时间：2024年5月8日11时。 开 标： 2024年5月8日11时。 |
| 5 | 投标货币：人民币 |  |
| 6 | 投标有效期： 30天 |  |
| 7 | 投标保证金额：壹万元 |  |
| 8 | 现场考察：投标人根据需要自行安排 |  |
| 9 | 投标文件份数： 电子版标书独立文档2份 （1.商务技术文件一份（不体现报价），2.报价单（PDF和Excel各一份）。 |  |
| 10 | 电子开标，无需到现场，请将投标文件发至 zb@jze.com.cn |  |
| 11 | 投标截止时间：2024年5月8日11:00 (北京时间)，如果地点有改变，招标机构将提 前通知，逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。 |  |
| 12 | 开标时间：2024年5月8日11:00 (北京时间) 开标地点：电子开标，无需到现场，请将投标文件发至 zb@jze.com.cn |  |
| 13 | 标书费：500元 |  |
| 14 | 中标服务费：1% |  |

第一章　投标须知

总  则

  - 工程说明及招标范围

    - 工程说明

      - 工程名称：黑龙江省绥化市安达市九洲火山250MW光伏发电项目场区围栏施工工程（按图施工，预计工程量约8718米，以最终工程量结算，包含土建施工、预埋件安装和制作，围栏安装、围栏设备保管；除围栏甲供外，其余材料由乙方负责）,质保两年，两年中围栏基础下沉，围栏变形，负责免费维修。

      - 建设地点：安达市火石山镇内

      - 工程规模和性质：本工程为新建电厂场区围栏施工工程

      - 质量标准：本工程质量标准必须全面达到国家和电力行业标准， 本工程质量要求为优良等级，综合水平达国内一流

      - 工期要求：工程开工日到工程移交：20日历日

    - 招标范围：按照设计图纸要求，完成土建、安装施工 ， （按图施工，预计工程量约8718米，以最终工程量结算，包含土建施工、预埋件安装和制作，围栏安装、围栏设备保管；除围栏甲供外，其余材料由乙方负责）,质保两年，两年中围栏基础下沉，围栏变形，负责免费维修。

  - 招标人：安达市九洲火山发电有限责任公司

招标联系：  商务联系人：李园园

联系  电话：18246093616

邮      编：150027

邮      箱：jzcg8@jiuzhougroup.com

技术联系人： 金川

联系  电话：13274527086

邮      编：150027

  - 合同名称:黑龙江省绥化市安达市九洲火山250MW光伏发电项目场区围栏工程施工合同

    - 招标方式：本工程采用邀请招标方式，按照“公开、公平、公正”的原则，择优选定中标单位

  - 资金来源：企业自筹

  - 资格要求与合格条件:

    - 为履行本施工合同，参加投标的施工企业（以下称“投标单位”）必须具有施工资质和相应的业绩。

    - 投标单位必须具有中华人民共和国独立法人资格。

    - 投标单位必须具备专业承包贰级以上（含贰级）资质

    - 投标单位必须有施工经验和业绩。

    - 投标单位在近5年内不曾在任何合同中违约被逐或因自身的原因而使任何合同被解除。

    - 具有被授予合同的资格，投标单位应提供令招标单位满意的资格文件，以证明其符合投标合格条件和具有履行合同的能力。为此，所提交的投标文件中应包括下列资料：

(1)证明具备投标资格的有效的原始文件及复印件（包括营业执照、资质等级、劳动部门颁发的安全施工许可证，ISO9000认证证书）。

(2)投标单位在近5年完成的与本合同工程相似及其履行情况和现在正在履行的合同情况，以及近三年质量回访记录。

(3)提供项目经理、副经理、项目总工程师简历及拟在施工现场主要施工管理人员的情况。

(4)提供完成合同拟采用的主要施工机械设备情况。

(5)投标单位提供财务状况，包括近3年经过审计的主要财务报表，今后2年的财务计划和本年度及下年度合同项目及施工产值；并要求投标单位货币资金与存货之和（不含在建工程）大于目前已承担工程的剩余部分与本工程准备投标部分之和的10%。

(6)投标单位目前和近2年涉及诉讼的资料。

(7)具有独立处理同类工程地方事宜的能力情况。

  - 投标费用

投标单位应承担编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。不管投标结果如何，招标单位对上述费用不负任何责任。

# 1.7. 购买招标文件时间：

2024年4月29日至2024年5月7日，每天上午9：00至11：00，下午13：00至16：30（北京时间），发电子邮件标书。招标文件售价￥500元，售后不退。

# 1.8. 购买招标文件流程

1 潜在投标人将如下材料和信息上传至jzcg8@jiuzhougroup.com

1.1、拟参与投标的项目名称、招标编号

1.2、投标人的单位名称、联系人姓名、电话、手机和电子信箱。

| 项目名称 | 招标编号 | 公司名称 | 联系人、手机 | 邮箱 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 安达市九洲火山250MW光伏发电项目围栏施工工程 | JZNY-GFFD-ZBWJ-2024-06 |  |  |  |

# 1.9. 招标公告发布的媒介

本招标公告在哈尔滨九洲集团股份有限公司网站上发布。

汇款资料：

户  名：哈尔滨九洲集团股份有限公司

开户行：中国建设银行股份有限公司哈尔滨铁道支行

账  号：23001867151050002942

- 汇入城市：黑龙江省哈尔滨市